|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL** | | | | |
| **Fecha:** miércoles 11 de octubre del 2023 | | | | |
| **Hora:** 11:00 AM | | | | |
| **Duración:** 10 minutos | | | | |
| **Nombre** | **Rol** | **¿Que hice ayer?** | **¿Qué hare hoy?** | **Dependencias** |
| **Jenny Ximena Contreras Centeno** | **Product Owner** | Se cumplió con la tarea | Empezar con la revisión del proyecto | Ninguna |
|  |
| **Uriel Lara Texmaye** | **Scrum Master y Documentador** | Establecer fechas de entrega de los documentos | Revisar los documentos de cada integrante | Ninguna |  |
|  |  |
| **Misael Rafael Martínez** | **Analista** | Subir al repositorio el versionamiento de los productos | Realizara el diagrama de Procesos | Conexión a internet |  |
|  |
| **Eduardo fuentes Hurtado** | **Diseñador** | Empezar con la implementación de los diseños | Corregir con el diseño del home, registro e inicio de sesión | Ninguna |  |
|  |
|  |
| **Yahir Vaquero Hernández** | **Diseñador** | Establecer diseños conforme a las HU | Empezar con el diseño de La pantalla de los talles y Servicios | Ninguna |  |
|  |
| **Sergio Pedraza García** | **Desarrollador** | Entregue el diagrama de entidad - relación | Implementar las funciones para el registro y el inicio de sesión | Ninguna |  |
|  |
|  |
|  |
| **Jessica Yamile Escobar Uribe** | **Tester** | ayudar al analista con el aspecto de los productos | Implementación de las herramientas para las pruebas | Ninguna |  |
|  |