|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL** | | | | | |
| **Fecha:** miércoles 18 de octubre del 2023 | | | | | |
| **Hora:** 11:00 AM | | | | | |
| **Duración:** 10 minutos | | | | | |
| **Nombre** | **Rol** | **¿Que hice ayer?** | **¿Qué hare hoy?** | **Dependencias** |
| **Jenny Ximena Contreras Centeno** | **Product Owner** | Revisión del proceso  revisión de diseño y funcionalidad | Seguir con la revisión de avances del proyecto e implementación de diseño | Dependencia de los Integrantes |
|  | |
| **Uriel Lara Texmaye** | **Scrum Master y Documentador** | Subir los documentos de los daily en el repositorio  Implementación del Scrum Board con los productos conforme a las HU  1 Hora | Revisión y autorización de Diagrama de Procesos y seguimiento del Proyecto | Servicio de internet |  | |
|  |  | |
| **Misael Rafael Martínez** | **Analista** | Hacer correcciones del diagrama de Procesos | Entrega del diagrama de Proyectos | Falta de conexión de internet |  | |
|  | |
| **Eduardo fuentes Hurtado** | **Diseñador** | Diseñar e implementar el diseño de inicio de sesión | Diseñar la pantalla de visualización de servicios | Ninguna |  | |
|  | |
|  | |
| **Yahir Vaquero Hernández** | **Diseñador** | Implementar diseño a los módulos | Implementación de la pantalla de diseño de Acerca de | Actividades personales |  | |
|  | |
| **Sergio Pedraza García** | **Desarrollador** | implementar modificaciones en la actualización del perfil del usuario   Implementar la alerta debe registro de usuario | Empezar con la funcionalidad de las asistencias de parte de Doctor | Ninguna |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Jessica Yamile Escobar Uribe** | **Testera** | realizar una copia del repositorio   Implementación de las Pruebas de HU 1 y 2 | Entrega la bitácora y documentación de las Pruebas | No se está trabajando de acuerdo al orden de las HU |  | |
|  | |