|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL | | | |
| Fecha: jueves 28 de septiembre del 2023  Hora: 01:00 PM  Duración: 15 minutos | | | |
|  | **¿Que hice ayer?** | **¿Qué hare hoy?** | **Que obstáculos tengo** |
| Product Owner  (Jenny Ximena Contreras Centeno) | Revisión de los productos de las HU | Revisión de contrato | Falta tiempo con el cliente |
| Scrum Master  (Uriel Lara Texmaye) | Hace el hacer reporte de daily y acordar acuerdos entre el equipo | Revisar los productos conforme a las HU, los requerimientos | Falta de organización y coordinación |
| Analista  (Misael Rafael Martínez) | Realizar la corrección de los Productos de las HU | Hacerlo los requerimientos de las HU y los Sprint backlog. | Organización y redactar bien los documentos |
| Diseñador  (Eduardo fuentes Hurtado) | Corrección en la interfaz de los mockups de la parte de registro, pantalla principal, etc. | Continuar con los mockups de la parte de los Servicio y talleres | No contar con las suficientes herramientas para diseño |
| Diseñador 2  (Yahir Vaquero Hernández) | Realizar y modificar los wireframes | Realizar los diseños wireframes que faltan (reportes, inicio de sesión) | Tiempo, Internet y luz |
| Desarrollador 1  (Sergio Pedraza García) | La implementación de base de datos y creación de base de datos | Corrección de campos en la base de datos | Y el impedimento o dificultades es los constantes cambios |
| Tester  (Jessica Yamile Escobara Uribe) | Entrega de plan de pruebas | Realizar Herramientas para funcionalidad y corregir el plan de pruebas. | Falta de tiempo |
| Documentador  (Uriel Lara Texmaye) | Subir algunos documentos al repositorio | Recolectar los documentos | Administración del tiempo |